OR.272.13.2014

## Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczącej: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową budynku Starostwa w Sejnach położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach.

Zamawiający: Powiat Sejneński, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, NIP: 844-21-39-638

Podstawa prawna:

Art. 4 pkt. 8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zm. oraz  zarządzenie nr 4/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. Starosty Powiatu w Sejnach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia:

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową budynku Starostwa w Sejnach

- położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach.

## W zakres robót wchodzi wykonanie:

1 Przebudowa kanalizacji

2 Przebudowa kabla światłowodowego-SEJNET

3 Przebudowa kabla światłowodowego OKD 393

- 4 Przebudowa kabli miedzianych

5 Demontaż kanalizacji i kabli

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie wykonawczym.

Termin wykonania robót: 40 dni od daty zawarcia umowy

Płatność: w terminie 14 dni od wykonania przebudowy oraz otrzymania faktury VAT.

Ofertę ostateczną należy dostarczyć lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny (sekretariat) do dnia 30.10.2014 r godz. 10.00.

Wykonawca do oferty dołączy następujące dokumenty:

- Formularz oferty wypełniony zgodnie z załącznikiem do zaproszenia.

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22  ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

- Złożą oświadczenie w formie oryginału, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Przedstawi kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót będącego zał. do zaproszenia

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę, przy użyciu metody „spełnia/nie spełnia”.

Brak jednego z powyższych dokumentów skutkować może odrzuceniem oferty !

Wykonawca zostanie poinformowany o wyniku postępowaniu ustnie lub telefonicznie po zaakceptowaniu warunków oferty przez Zamawiającego.

Ewentualne zapytania należy kierować:

Anna Miszkiel, tel. 87 5173910

Sejny, dnia 21.10.2014 r.

W załączeniu:

- przedmiar robót

- projekt wykonawczy

- formularz oferty

- oświadczenia (3 szt)

- projekt umowy

(zał. do Zaproszenia)

Pieczęć nagłówkowa oferenta

OR.272.13.2014

# OFERTA

My niżej podpisani (Osoby reprezentujące firmę) .......................................................................... działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................

- w odpowiedzi na zaproszenie dotyczące przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z

- rozbudową budynku Starostwa w Sejnach położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach, składamy

- niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że spełniamy warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem, przedmiarem robót oraz załączonym do oferty kosztorysem ofertowym za cenę:

(cena netto bez podatku VAT)....................................................................................PLN, słownie............................................................................................................................ złotych.

cena (brutto) wraz z podatkiem VAT....................................PLN, słownie ..............................................

........................................................................................................................................................złotych.

Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie lat - nie krótszy niż 3 lata) wynosi: .............

Zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

Zobowiązujemy się do wykonania robót w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy

Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy oraz przedłożoną ofertą.

W załączeniu:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

...........................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela - oferenta)

(Projekt umowy)

UMOWA nr OR.272.13.2014

Zawarta w dniu ............-2014 r. w Sejnach pomiędzy Powiatem Sejneńskim,

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny NIP: 844-21-39-638 reprezentowanym przez Zarząd :

1. Starosta Sejneński – Andrzej Szturgulewski

2. Wicestarosta – Romuald Witkowski

przy kontrasygnacie skarbnika – Dorota Bykowska

zwanymi w dalszej treści Zamawiającym z jednej strony,

a,

......................................................., NIP....................................

#### Reprezentowanym przez – ...................................................

zwanym w dalszej treści Wykonawcą, zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1.

#### Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w

#### oparciu o art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z

#### późniejszymi zmianami, zarządzenie nr 4/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. Starosty Powiatu w Sejnach

#### w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zgodnie ze złożona

#### ofertą, następujących dostaw:

- 1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową budynku Starostwa w Sejnach

- położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach.

## W zakres robót wchodzi wykonanie:

a) Przebudowa kanalizacji

b) Przebudowa kabla światłowodowego-SEJNET

- c) Przebudowa kabla światłowodowego OKD 393

- d) Przebudowa kabli miedzianych

- e) Demontaż kanalizacji i kabli

#### Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do

#### zaproszenia oraz w projekcie wykonawczym.

#### 2.  Wykonawca całość robót wykonana zgodnie z obowiązującym prawem telekomunikacyjnym

#### oraz sztuką budowlaną.

#### §2.

Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty zawarcia umowy.

§3.

Wymienione w § 1roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać za wynagrodzeniem zgodnym ze złożoną ofertą: (brutto): ................ zł (słownie: ....................../100).

§4.

  - Odbiór robót

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

Rozliczenie finansowe za wykonaną robotę, nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz w terminie 14 dni przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§5.

Gwarancja jakości

Wykonawca udziela ............. letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

§6.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7.

Ewentualne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:

l. ............................................                                                              ........................................

2............................................

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Załączniki:

przedmiar robót zał. nr 1, zaproszenie, projekt wykonawczy

OR.272.13.2014                                                                                                          Załącznik do zaproszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

........................................................................

NAZWA WYKONAWCY

........................................................................

ADRES SIEDZIBY

........................................................................

NR TELEFONU/FAKSU/ADRES E-MAIL

- Przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

- zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) w sprawie udzielenia zamówienia

- publicznego na ,, Przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową budynku

- Starostwa w Sejnach położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach”.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie działalności i czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

.......................................................

podpis Wykonawcy

OR.272.13.2014                                                                                                           Załącznik do zaproszenia

OŚWIADCZENIE O BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy: .................................................................

Oświadczam / - y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie / nas z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

........................., dnia ..........................	             ...............................................................

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Sprawa: OR.272.13.2014

                - OŚWIADCZENIE

- Odpowiadając na zaproszenie dotyczące: Przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z

- rozbudową budynku Starostwa w Sejnach położonego przy ul. 1 Maja 1 w Sejnach

- oświadczam, że:

- NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

..................................................................	       ......................................................................

miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

..................................................................	       ......................................................................

miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy